Администрация Сельского поселения Казанчинский сельсовет

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2017 года № 18

О мерах по обеспечению пожарной безопасности

в лесах, расположенных в границах сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьями 52, 53 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 Уставом сельского поселения, а также в целях обеспечения мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах сельского поселения Казанчинский сельсовет в 2017 году (далее - План) согласно приложению.

2. Команде добровольно пожарной охраны сельского поселения организовать контроль за выполнением Плана совместно с депутатами, старостами населенных пунктов и специалистами Казанчинского участкового лесничества вести разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

3. Гражданам при обнаружении фактов возгорания и нарушений правил пожарной безопасности в лесах незамедлительно извещать об этом дежурную службу "Единая дежурно-диспетчерская служба".

4. Постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Казанчинский сельсовет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Р.Т.Киямов

Приложение

к постановлению

администрации сельского поселения

Казанчинский сельсовет

от 25 апреля 2017 г. № 18

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обстановке с лесными и торфяными пожарами на территории сельского поселения | Ежемесячно | Комиссия |
| 2 | Проводить анализ обстановки и реагирования сил и средств на лесные и торфяные пожары в течение пожароопасного периода | Ежемесячно | Адм.СП  Комиссия |
| 3 | Организовать информирование населения сельского поселения о принятых решениях сельского поселения по предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров, ограничениям, запретам на посещение гражданами лесных массивов | С мая по ноябрь  м-цы | Адм.СП  Старосты населенных пунктов |
| 4 | Организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров путем противопожарной пропаганды путем раздачи листовок, проведения собраний граждан | С мая по ноябрь  м-цы | Адм.СП  Специалисты Казанчинского лесничества |
| 5 | Обеспечить обучение членов добровольной пожарной охраны технике и тактике тушения лесных пожаров | ежеквартально | Адм.СП  Команда ДПО |
| 6 | Своевременно предупреждать население, организации, индивидуальных предпринимателей о начале возникновения пожарной опасности в лесах по условиям погоды | С мая по ноябрь  м-цы | Адм.СП  Специалисты Казанчинского лесничества |
| 7 | Организовать работу по устройству противопожарных барьеров путем опашки вблизи леса и вокруг близко расположенных к лесам населенных пунктов | Апрель-Май | Адм.СП,  ООО «Казанчи» |
| 8 | Произвести контролируемый отжиг сухой травяной растительности в опасных для населенных пунктов и объектов экономики местах на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении сельского поселения | Апрель-май | Адм.СП  Комиссия  Команда ДПО |
| 9 | В случае ухудшения пожароопасной обстановки на территории сельского поселения на заседаниях оперативно принимать решения по предупреждению возникновения лесных пожаров | регулярно | Адм.СП  Комиссия |
| 10 | Организовать дежурство должностных лиц администраций сельского поселения по вопросам привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить средствами связи, транспортом | В периоды высокой пожарной опасности | Адм.СП  Комиссия |
| 11 | Своевременно информировать население о принятых решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами лесных массивов | В периоды высокой пожарной опасности | Адм.СП  Комиссия |
| 12 | Организовать своевременные сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении сельского поселения, в течение всего пожароопасного периода в единый диспетчерский пункт Аскинского района | регулярно | Адм.СП  Комиссия |
| 13 | В местах проведения на территории земель лесного фонда работ, культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2017 года организовать дежурство добровольно пожарной охраны | Май-июль | Адм.СП  Команда ДПО |
| 14 | Иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нормами, содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей их немедленное использование. | постоянно | Адм.СП  Команда ДПО  Казанчинское лесничество |